Retrospectiva (Sprint 1).

Integrantes:Biron Sepulveda y

Giovanny Cerón

Asignatura:Capstone

Docente:Marco Antonio

Valenzuela Contreras

Fecha:05-09-2025

Índice:

[Lo que funcionó bien: 3](#_heading=h.cfljhvit8y4m)

[Lo que no funcionó: 3](#_heading=h.s7pgrxmfrg41)

[Aprendizajes: 3](#_heading=h.xq96rsijufy)

[Acciones de mejora para el próximo sprint: 3](#_heading=h.hszrlfme3l1t)

# Lo que funcionó bien:

* Buena comunicación inicial al formar el grupo y definir roles.
* Logramos priorizar bien las historias más críticas.
* El trabajo en equipo permitió avanzar en paralelo en mapa, foro y reportes.
* Se generó documentación clara (backlogs y refinamientos).

# Lo que no funcionó:

* Hubo demoras en las primeras Daily porque no todos entendían bien cómo hacerlas.
* Bloqueos técnicos sin solución rápida (ejemplo: notificaciones).
* Faltó tiempo para pruebas completas de exportación PDF.
* El foro quedó funcional, pero sin diseño amigable.

# Aprendizajes:

* Es importante documentar los bloqueos y buscar apoyo externo rápido.
* Las Daily ayudan a visibilizar problemas antes de que se acumulen.
* Refinar más las historias al inicio ahorra tiempo en el desarrollo.

# Acciones de mejora para el próximo sprint:

* Definir responsable de dar seguimiento a bloqueos.
* Dedicar al menos un día del sprint solo a pruebas.
* Mejorar el diseño visual de las funcionalidades entregadas.
* Planificar con mayor realismo el esfuerzo de cada historia.