Registro del Sprint Review

Integrantes:Biron Sepulveda y

Giovanny Cerón

Asignatura:Capstone

Docente:Marco Antonio

Valenzuela Contreras

Fecha:05-09-2025

Índice:

[Objetivo del Sprint: 3](#_heading=h.qmx2j5wh4mdw)

[Historias completadas: 3](#_heading=h.gfwsj1cynh6v)

[Historias parcialmente completadas: 3](#_heading=h.dg2shrwgdfhr)

[Historias no completadas: 3](#_heading=h.tyig1e4mfqw)

[Feedback recibido: 3](#_heading=h.4206nmgf6zqa)

[Próximos pasos / Ajustes: 4](#_heading=h.xm2oyny7l50b)

# Objetivo del Sprint:

Implementar las funcionalidades iniciales de la plataforma comunitaria HVDC para transparencia y participación, enfocadas en mapa, alertas, reportes, foro y protocolos de emergencia.

# Historias completadas:

* HU-01: Visualización en mapa de instalaciones HVDC.
* HU-05: Publicación de protocolos de emergencia en la plataforma.

# Historias parcialmente completadas:

* HU-02: Sistema de alertas → configurado, pero pendiente pruebas con usuarios.
* HU-03: Descarga de reportes → plantilla lista, pero exportación PDF no validada.
* HU-04: Foro en línea → CRUD básico implementado, falta interfaz amigable.

# Historias no completadas:

* Ninguna fuera del alcance del Sprint 1 (todas avanzadas en parte o completas).

# Feedback recibido:

**(Pendiente)**

# 

# Próximos pasos / Ajustes:

* Mejorar la visualización del mapa (interfaz y usabilidad).
* Finalizar exportación PDF para reportes.
* Terminar interfaz de foro con diseño más amigable.
* Agregar función de moderación básica en el foro.