Retrospectiva (Sprint 2).

Integrantes:Biron Sepulveda y

Giovanny Cerón

Asignatura:Capstone

Docente:Marco Antonio

Valenzuela Contreras

Duración: 9 al 20 de septiembre de 2025

Índice:

[Lo que funcionó bien: 3](#_heading=h.cfljhvit8y4m)

[Lo que no funcionó: 3](#_heading=h.s7pgrxmfrg41)

[Aprendizajes: 3](#_heading=h.xq96rsijufy)

[Acciones de mejora para el próximo sprint: 3](#_heading=h.hszrlfme3l1t)

# Lo que funcionó bien:

* Se logró una comunicación constante entre los integrantes, lo que permitió resolver tareas en paralelo.
* El Product Backlog refinado y priorizado facilitó una ejecución fluida del sprint.
* Las Daily Meetings mejoraron el seguimiento y ayudaron a cumplir los plazos planificados.
* Se completaron todas las historias críticas planificadas dentro del sprint (foro, IA, noticias y reclamos).

# Lo que no funcionó:

* Algunos bloqueos técnicos generaron pequeños retrasos.
* Hubo demoras en las pruebas de usabilidad, especialmente en el diseño del foro.
* La IA presentó tiempos de respuesta altos en ciertas consultas debido a la latencia del servidor N8N.
* Faltó realizar más capturas de evidencia técnica durante la integración de sistemas.

# Aprendizajes:

* La automatización de procesos (IA y N8N) requiere una configuración más estable para evitar interrupciones.
* Documentar cada impedimento en tiempo real ayuda a prevenir retrasos acumulativos.
* La retroalimentación del docente fue clave para ajustar prioridades y mejorar la interfaz.
* Es esencial realizar pruebas funcionales intermedias, no solo al final del sprint.

# Acciones de mejora para el próximo sprint:

* Implementar una sesión exclusiva de pruebas antes del cierre de cada sprint.
* Optimizar el rendimiento de la IA reduciendo el número de llamadas simultáneas.
* Registrar capturas técnicas y logs en cada avance para respaldo y evidencia.
* Mejorar el diseño visual del foro y de la interfaz general del sistema.
* Iniciar el desarrollo del módulo de perfil de usuario en el Sprint 3.