Scrum Board – Sprint 2

Integrantes:Biron Sepulveda y Giovanny Cerón

Docente:Marco Antonio Valenzuela Contreras

Asignatura:Capstone

Proyecto: Conexiones-Kimal

Duración: 9 al 20 de septiembre de 2025

Índice:

[**1. Objetivo del tablero**](#_w5ggmb6p8cgr) **3**

[**2. Estado del progreso**](#_m03qs8wsdw8) **3**

[**3. Seguimiento diario**](#_dzn16gtznjlu) **3**

[**4. Cierre del Scrum board**](#_4x0omsk6abgz) **4**

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 1. Objetivo del tablero

El tablero Scrum Board permite visualizar el avance del trabajo planificado durante el Sprint 2.  
Cada tarea se mueve entre las columnas TO DO, IN PROGRESS y DONE conforme el equipo avanza en su desarrollo.

# 2. Estado del progreso

| TO DO | IN PROGRESS | DONE |
| --- | --- | --- |
| Definir modelo MongoDB (T1) | API CRUD Strapi (T2) | Comentario de soporte (T4) |
| Crear formulario de reclamos (T9) | Integración IA N8N (T5) | Diseño de cards de noticias (T7) |
| Configurar correos automáticos (T10) | Segmentación de noticias (T8) | Configuración de Strapi completada |
| Ajustes visuales del foro (T3) | Vinculación IA con noticias (T6) | Pruebas de foro inicial completadas |

# 3. Seguimiento diario

El tablero fue actualizado diariamente durante las reuniones Daily Meeting entre el 9 y el 20 de septiembre.  
 Los principales cambios fueron:

* Semana 1 → Configuración técnica del backend (MongoDB y Strapi).
* Semana 2 → Implementación de IA y pruebas del foro.

# 4. Cierre del Scrum board

El tablero finalizó con todas las tareas completadas al cierre del sprint (20 de septiembre 2025).  
El equipo logró cumplir el Sprint Goal definido en la planificación, entregando el incremento funcional compuesto por:

* Foro operativo con soporte integrado.
* Noticias dinámicas y segmentadas.
* Formulario de reclamos funcional.