Registro del Sprint 2 Review

Integrantes:Biron Sepulveda y

Giovanny Cerón

Asignatura:Capstone

Docente:Marco Antonio

Valenzuela Contreras

Fecha:20-09-2025

Índice:

[Objetivo del Sprint: 3](#_heading=h.qmx2j5wh4mdw)

[Historias completadas: 3](#_heading=h.gfwsj1cynh6v)

[Historias parcialmente completadas: 3](#_heading=h.dg2shrwgdfhr)

[Historias no completadas: 3](#_heading=h.tyig1e4mfqw)

[Feedback recibido: 3](#_heading=h.4206nmgf6zqa)

[Próximos pasos / Ajustes: 4](#_heading=h.xm2oyny7l50b)

# Objetivo del Sprint:

Implementar las funcionalidades de interacción comunitaria y automatización de noticias en la plataforma Conexiones-Kimal, incorporando un foro con soporte, un chatbot con IA y un sistema de noticias segmentadas por región, con el fin de fortalecer la comunicación y participación ciudadana en torno al proyecto HVDC.

# Historias completadas:

* HU-06: Foro comunitario funcional con CRUD completo (crear, responder, editar, eliminar).
* HU-11: Módulo de noticias segmentadas por región con envío automático por correo.
* HU-13: Formulario de reclamos y sugerencias con validaciones y almacenamiento en MongoDB.

# Historias parcialmente completadas:

* HU-06: Faltan pequeños ajustes visuales en la interfaz del foro (espaciado y contraste).
* HU-08: El flujo de la IA requiere optimización e implementación para reducir la latencia en respuestas.

# Historias no completadas:

* Ninguna fuera del alcance del Sprint 2 (todas avanzadas en parte o completas).

# Feedback recibido:

**(Pendiente)**

# 

# Próximos pasos / Ajustes:

* Mejorar el diseño responsive y visual del foro (accesibilidad y tipografía).
* Optimizar la velocidad de respuesta del chatbot (reducción de carga en N8N) implementarlo.
* Iniciar el desarrollo del módulo de perfil de usuario (Sprint 3).
* Agregar indicadores de actividad y conteo de publicaciones por usuario.
* Realizar pruebas de accesibilidad antes del cierre del próximo sprint.