# Burndown Chart – Sprint 3

Integrantes:Biron Sepulveda y Giovanny Cerón

Docente:Marco Antonio Valenzuela Contreras

Asignatura:Capstone

Proyecto: Conexiones-Kimal

Duración: 23 de septiembre – 4 de octubre de 2025

Índice:

[**Burndown Chart – Sprint 3 1**](#_7pbvdrc3lybp)

[**1. Objetivo del Burndown Chart 3**](#_kru408z0ft8j)

[**2. Línea base del sprint 3**](#_8v8nefrn9lwy)

[**3. Análisis de rendimiento 4**](#_atsiuz8h7bih)

[**4. Conclusión 4**](#_o1yl3puziw31)

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

# 1. Objetivo del Burndown Chart

El Burndown Chart permite visualizar la velocidad de trabajo del equipo durante el Sprint 3, comparando las horas planificadas con las horas efectivamente completadas día a día, para asegurar que el ritmo del equipo se mantenga constante hasta la finalización del sprint.

# 2. Línea base del sprint

| Dia | Fecha | Hrs Estimadas Pendientes | Horas Reales Completadas | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23/09 | 38 | 36 | Inicio del sprint, planificación completa. |
| 2 | 24/09 | 36 | 34 | Avance en diseño del foro y grabación de tutoriales. |
| 3 | 25/09 | 34 | 30 | Subida de primeros videos y estructura del perfil lista. |
| 4 | 26/09 | 30 | 27 | IAjustes visuales y optimización del chatbot IA. |
| 5 | 27/09 | 27 | 23 | Pruebas de funcionalidad. |
| 6 | 30/09 | 23 | 18 | Publicación de sección de salud y mejora de interfaz. |
| 7 | 01/10 | 18 | 14 | Integración del módulo de reclamos con confirmación visual. |
| 8 | 02/10 | 14 | 10 | Ajustes de accesibilidad y documentación técnica. |
| 9 | 03/10 | 10 | 5 | Validación del sprint y pruebas cruzadas. |
| 10 | 04/10 | 5 | 0 | Cierre completo del sprint, incremento validado. |

# 3. Análisis de rendimiento

El ritmo de trabajo muestra un descenso constante del trabajo pendiente, sin retrasos significativos.

El equipo mantuvo un ritmo de trabajo estable, cumpliendo todas las tareas planificadas dentro del plazo establecido.

# 4. Conclusión

El Burndown Chart del Sprint 3 refleja un cumplimiento total del objetivo planteado.

El equipo logró mantener el flujo de trabajo sin bloqueos prolongados, finalizando todas las historias planificadas y cumpliendo con el ritmo de desarrollo ágil esperado.