Release – Sprint 3

Integrantes:Biron Sepulveda y Giovanny Cerón

Docente:Marco Antonio Valenzuela Contreras

Asignatura:Capstone

Proyecto: Conexiones-Kimal

Duración: 23 de septiembre – 4 de octubre de 2025

Índice:

[**1. Objetivo del documento 3**](#_4w7u6nyxi02o)

[**2. Descripción del Incremento 3**](#_msnu5bi36r0i)

[**3. Conclusión 4**](#_3v1gr38wzbwi)

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 1. Objetivo del documento

El presente documento registra el incremento liberado al finalizar el Sprint 3, detallando las funcionalidades completadas, su validación técnica y la aprobación del Product Owner.

El propósito es documentar el progreso tangible de la plataforma y las mejoras implementadas durante este sprint.

# 2. Descripción del Incremento

Durante el Sprint 3 se desarrollaron e integraron los siguientes módulos funcionales:

| Módulo | Descripción | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo de Perfil de Usuario | Permite editar datos básicos (nombre, correo, comuna, foto opcional). | Completado | Biron Sepúlveda |
| Sección de Tutoriales | Videos explicativos e infografías integradas para usuarios nuevos. | Completado | Biron Sepúlveda |
| Optimización del Foro Comunitario | Rediseño de tipografía, espaciado y contraste para una mejor lectura. | Completado | Biron Sepúlveda |
| Formulario de Reclamos Mejorado | Validaciones más claras y confirmación visual tras envío. | Completado | Biron Sepúlveda |
| Chatbot IA (N8N) | Flujo optimizado con menor latencia y respuestas precisas. | Completado | Giovanny Cerón |

# 

# 3. Conclusión

El Sprint 3 culminó con la entrega exitosa de una versión estable (v0.3-beta) del sistema Conexiones-Kimal.

El equipo logró consolidar la interfaz visual, integrar contenido educativo y optimizar la interacción del usuario con la plataforma.

Las funcionalidades entregadas fortalecen la transparencia y participación comunitaria, cumpliendo los objetivos definidos para este sprint.